Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального образования

Бейский район

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 апреля   2011 г.                               с. Бея                                                    № 457

| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Бейский район от 26.11.2010г. №1168 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Популяризация культурного наследия, развитие культурного туризма и музейного дела в Бейском районе на 2011-2013 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Бейский район от 26.11.2010 г. №1168 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Популяризация культурного наследия, развитие культурного туризма и музейного дела в Бейском районе на 2011-2013 годы»:

1.1. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Популяризация культурного наследия, развитие культурного туризма и музейного дела в Бейском районе на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Объем финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муници- паль- ный бюджет | бюджет муници-пальных обазова- ний поселе-ний | прочие источ- ники финан-сирования |  |
| 1. | Проведение информационной кампании – буклеты, банер для стел озера АЛТЫН КЁЛЬ | 2011 год 2012 год 2013 год | 10,0 33,0 36,0 | -- -- -- | -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район |
| 2. | Подготовка необходимых документов для установки и присоединения энерго-принимающих устройств муниципального учреждения культуры «Музей под открытым небом «Усть-Сос» к электрическим сетям «Хакасэнерго» | 2011 год 2012 год 2013 год | 0,0 -- -- | -- -- -- | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район |
| 3. | Установка и присоединение энергопринимающих устройств туристического комплекса муниципального учреждения культуры «Музей под открытым небом «Усть-Сос» к электрическим сетям «Хакасэнерго» | 2011 год 2012 год 2013 год | 0,0 -- -- | -- -- -- | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район |
| 4. | Создание инженерных коммуникаций согласно санитарно-гигиеническим требованиям в муниципальном учреждении культуры «Музей под открытым небом «Усть-Сос» | 2011 год 2012 год 2013 год | 0,0 50,0 -- | -- -- -- | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район |
| 5. | Обучение экскурсоводов, посещение семинаров, выставок | 2011 год 2012 год 2013 год | 0,0 10,0 20,0 | 6,0 8,0 15,0 | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район |
| 6. | Проведение дорожных ремонтных работ по пути следования к музейным объектам | 2011 год 2012 год 2013 год | 0,0 250,0 270,0 | 20,0 20,0 26,0 | -- -- -- | Администрация МО Бейский район, МО Бондаревский, сельсовет, МО Большемонокский сельсовет |
| 7. | Строительство культовых площадок, коновязи, мусорной ямы, туалетов рядом с горой ХЫЗЫЛ ХАЙА (Хызыл-хая), ХАН ОБААЗЫ (Хан-обазы), на озере АЛТЫН КЁЛ (Алтынкуль) | 2011 год 2012 год 2013 год | -- 260,0 -- | 10,0 12,0 14,0 | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район, МО Бондаревский сельсовет. |
| 8. | Строительство туристи-ческого комплекса музея: 3 юрты гостиничного типа, юрта-баня, юрта-столовая, административная. | 2011 год 2012 год 2013 год | 100,0 700,0 -- | -- -- -- | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район |
| 9. | Строительство юрт (3) для размещения экспозиций | 2011 год 2012 год 2013 год | -- -- 500,0 | -- -- -- | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район |
| 10 | Комплектация юрт необходимым оборудованием (плиты, столы, кровати, обогреватели, и др) | 2011 год 2012 год 2013 год | 0,0 400,0 550,0 | 5,0 6,0 7,0 | 30,0 -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район, МО Большемонокский сельсовет |
| 11 | Завершающие работы по благоустройству муници-пального учреждения культуры «Музей под открытым небом «Усть-Сос» | 2011 год 2012 год 2013 год | -- -- 100,0 | -- -- 3,0 | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район, МО Бондаревский сельсовет, МО Большемонокский сельсовет |
| 12 | Выделение земельного участка под музей Т.Бондарева | 2011 год 2012 год 2013 год | 0,0 -- -- | 15,0 -- -- | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район, МО Бондаревский сельсовет |
| 13 | Разработка ПСД музея Т.М.Бондарева | 2011 год 2012 год 2013 год | 99,0 -- -- | 0,0 -- -- | -- -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район, МО Бондаревский сельсовет |
| 14 | Разработка ПСД Районного краеведческого музея | 2011 год 2012 год 2013 год | -- 500,0 -- | -- 25,0 -- | -- -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район, МО Бейский сельсовет |
| 15 | Приобретение предметов для музеев «Усть-Сос», Районный краевед-ческий, Музей-усадьба Бондарева. | 2011 год 2012 год 2013 год | 31,0 150,0 200,0 | 15,0 15,0 15,0 | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район, МО Бондаревский сельсовет, МО Большемонокский сельсовет, МО Бейский сельсовет. |
| 16 | Проведение мероприятий на территории музея «Усть-Сос» | 2011 год 2012 год 2013 год | 10,0 150,0 200,0 | 15,0 15,0 15,0 | -- -- -- | УКМСиТ администрации МО Бейский район, МО Бондаревский сельсовет, МО Большемонокский сельсовет, МО Бейский сельсовет. |
| Итого: | 2011 год 2012 год 2013 год | 250,0 3003,0 1676,0 | 71,0 86,0 80,0 | 30,0 -- -- |  |

# 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Картавцеву Е.М.

Глава администрации                                                                                             Ю.Курлаев