**Приложение**

к решению Совета депутатов

Бейского района

от 20.06.2022 № 400

**Приоритетные планы развития Бейского района на 2019-2030 годы и их фактическое исполнение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | 2019 год (факт без кред. задолженности),  тыс. руб. | | 2020 год (факт без кред. задолженности),  тыс. руб. | 2021 год (факт без кред. задолженности),  тыс. руб. |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | | | |
| ***ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО и УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ*** | | | | | | | | |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бейский сельсовет) | | 2019-2030 | | Администрация Бейского сельсовета | Ремонт дорог: 5640,9  -дорожный фонд- 3150,4  -субсидии- 2287,0  -собствен. средства- 203,5  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 14625,8  -дорожный фонд- 3022,6  -субсидии- 11485,7  -собствен. средства- 117,5  Уличное освещение:704,7  -субсидии- 671  -собствен. средства-33,7 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 17509,8  -дорожный фонд- 3628,46  -субсидии- 13881,34  Уличное освещение: 0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бондаревский сельсовет) | | 2019-2030 | | Администрация Бондаревского сельсовета | Ремонт дорог: 3320,0  -дорожный фонд- 1790,0  -субсидии- 1530,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | | Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 5335,2  -дорожный фонд- 1282,3  -субсидии- 4002,9  -собствен. средства- 50,0  Уличное освещение: 0 | Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 5404,93  -дорожный фонд- 2408,45  -субсидии- 2996,48  Уличное освещение: 0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Большемонокский сельсовет) | | 2019-2030 | | Администрация Большемонокского сельсовета | Ремонт дорог: 909,80  -дорожный фонд- 402,8  -субсидии- 507,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | | Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 528,7  -дорожный фонд- 468,7  -субсидии- 0  -собствен. средства- 60,0  Уличное освещение: 211,0  -субсидии- 205,0  -собствен. средства-6,0 | Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 301,998  -дорожный фонд- 301,998  -субсидии- 0  Уличное освещение: 0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Табатский сельсовет) | | 2019-2030 | | Администрация Табатского сельсовета | Ремонт дорог: 4285,5  -дорожный фонд- 1812,5  -субсидии- 2473,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6422,0  -дорожный фонд- 1817,9  -субсидии- 4500,0  -собствен. средства- 104,1  Уличное освещение: 487,0  -субсидии- 454,0  -собствен. средства-33,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5211,88  -дорожный фонд- 2414,56  -субсидии- 2525,25  Уличное освещение: 272,068 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Куйбышевский сельсовет) | | 2019-2030 | | Администрация Куйбышевского сельсовета | Ремонт дорог: 2266,8  -дорожный фонд- 1092,8  -субсидии- 1174,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0  -спонсорская помощь-2500 | | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 576,1  -дорожный фонд- 576,1  -субсидии- 0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение: 264,0  -субсидии- 261,0  -собствен. средства-3,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 768,966  -дорожный фонд- 768,966  -субсидии- 0  - Уличное освещение: 0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Сабинский сельсовет) | | 2019-2030 | | Администрация Сабинского сельсовета | Ремонт дорог: 6263,9  -дорожный фонд- 1763,9  -субсидии- 4500,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1179,9  -дорожный фонд- 1179,9  -субсидии- 0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение: 802,0  -субсидии- 587,0  -собствен. средства- 215,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1480,346  -дорожный фонд- 1480,346  -субсидии- 0  Уличное освещение: 0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Кирбинский сельсовет) | | 2019-2030 | | Администрация Кирбинского сельсовета | Ремонт дорог: 699,6  -дорожный фонд- 335,6  -субсидии- 364,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0  -спонсорская помощь-200,0 | | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 95,3  -дорожный фонд- 95,3  -субсидии- 0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2603,755  -дорожный фонд- 2603,755  -субсидии- 0  Уличное освещение: 0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Новоенисейский сельсовет) | | 2019-2030 | | Администрация Новоенисейского сельсовета | Ремонт дорог: 2107,7  -дорожный фонд- 1542,7  -субсидии- 565,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 376,7  -дорожный фонд- 376,7  -субсидии- 0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение: 966,0  -субсидии- 953,0  -собствен. средства-13,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1082,057  -дорожный фонд- 1082,057  -субсидии- 0  Уличное освещение-0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (межмуниципальные дороги) | | 2019-2030 | | Администрация Бейского района | Ремонт дорог: 2438,5  -дорожный фонд- 2416,7  -субсидии- 0  -собствен. средства- 21,8 | | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 20,0  -дорожный фонд- 20,0  -субсидии- 0  -собствен. средства- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 199,3, приобретение дорожной техники- 2875,0  -дорожный фонд- 2499,7  -субсидии- 0  -собствен. средства- 574,6 |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | | | |
| ***ЗДРАВООХРАНЕНИЕ*** | | | | | | | | |
| Строительство ФАП в д.КрасныйКатамор | | | 2019 | ГКУ РХ «Управление капитального строительства» | Фактический расход 4542,55, в т.ч.  ФБ-3889,0, РБ-653,55 | | - |  |
| Строительство врачебной амбулатории с.Кирба | | | 2024 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Строительство врачебной амбулатории с.Табат | | | 2021 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 13740,98 |
| Строительство ФАП с.Сабинка | | | 2022 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Строительство ФАП а.Шалгинов | | | 2022 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Строительство ФАП а.Койбалы | | | 2023 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Комплексный капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Бондарево | | | 2022 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Комплексный капитальный ремонт хирургического отделения Бейская РБ с.Бея | | | 2021 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 5954,857 |
| Комплексный капитальный ремонт дневного стационара Бейская РБ с.Бея | | | 2021 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 5015,917 |
| Комплексный капитальный ремонт в лечебном корпусе системы вентиляции флюрографииБейская РБ с.Бея | | | 2021 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  | - |
| Комплексный капитальный ремонт инфекционного отделения, устройство системы вентиляции и устройство системы медицинского газоснабжения Бейская РБ с.Бея | | | 2022 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Перепланировка и комплексный капитальный ремонт с оснащением МТС взрослой регистратуры Бейская РБ с.Бея | | | 2020 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | | Республиканский проект «Первичная медико-санитарная помощь»- 1394,5 |  |
| Комплексный капитальный ремонт кровли поликлиники Бейская РБ с.Бея | | | 2020 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | | Республиканский проект «Детское здравоохранение» - 779,7 |  |
| Комплексный капитальный ремонт детского отделения Бейская РБ с.Бея | | | 2020 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | | Республиканский проект «Детское здравоохранение» - 4429,6 |  |
| Реконструкция Куйбышевская врачебная амбулатория | | | 2022 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Реконструкция ФАП а.Чаптыков | | | 2023 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Реконструкция ФАП с.БольшойМонок | | | 2022 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Реконструкция ФАП а.Красный Ключ | | | 2023 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Реконструкция ФАП д.Усть-Киндирла | | | 2025 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Реконструкция ФАП д.Буденовка | | | 2023 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Реконструкция ФАП д.Уты | | | 2024 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Реконструкция ФАП д.Верх-Киндирла | | | 2023 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Реконструкция ФАП д.Маткечик | | | 2024 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Реконструкция ФАП д. Новониколаевка | | | 2022 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| Реконструкция ФАП с.Новотроицкое | | | 2025 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  | |  |  |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | | | |
| ***ОБРАЗОВАНИЕ*** | | | | | | | | |
| Строительство школы-сада в с.Бея | | 2030 | | Администрация Бейского района |  | |  |  |
| Строительство школы в с.Новоенисейка | | 2022-2023 | | Администрация Бейского района |  | |  |  |
| Строительство детского сада на 80 мест в д.Новокурск | | 2019-2020 | | Управление образования администрации Бейского района | Фактический расход 4950,3 , в т. из ФБ-4642,2 , МБ- 308,1 | | Фактический расход 42306,4 , в т. из ФБ и РБ-41912,7 , МБ- 393,7 | Фактический расход 30582,15 , в т. из ФБ- 27137,14 и РБ-3173,633 , МБ- 271,371 |
| Строительство школы в а.Койбалы | | 2023-2024 | | Управление образования администрации Бейского района |  | |  |  |
| Строительство школы в а.Чаптыков | | 2023 | | Управление образования администрации Бейского района |  | |  |  |
| Приобретение помещения для детского сада в с.Табат | | 2019-2020 | | Управление образования администрации Бейского района | Фактический расход 31123,0, в т.ч. ФБ-26688,0 , РБ-4124,0 , МБ-311,0 | | Проведены работы по благоустройству- 1192,0, из них МБ-1192,0 | - |
| Реконструкция МБОУ «Новотроицкая ООШ» | | 2019-2022 | | Управление образования администрации Бейского района | Проводилась работа по разработки ПСД | | Фактический расход 22006,2, в т.ч.  ФБ-21222,6  МБ-783,6 | Фактический расход- 9224,775, из них ФБ-8310,599, РБ-92,248  Дополнительно из местного бюджета провели ремонт столовой -840,613 |
| Реконструкция МБОУ «Бондаревская СОШ» | | 2019-2022 | | Управление образования администрации Бейского района | Переоборудован актовый зал под помещение для столовой.  Фактически израсходовано из МБ- 1909,0 | | Ремонт системы отопления -976,7  ФБ- 538,7  МБ-438,0 | - |
| Капитальный ремонт МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» | | 2021-2022 | | Управление образования администрации Бейского района | - | | - | - |
| Капитальный ремонт МБОУ «Кальская ООШ» | | 2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | |  | Замена окон на сумму 673,041 из МБ- 13,460, РБ-659,58 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Большемонокская ООШ» | | 2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | |  | Установка системы видеонаблюдения и оповещения МБ-371,01  Замена кровли на школе 1164,87, из них МБ-23,298, РБ-1141,58  Замена кровли на столовой и мастерской из МБ-92,6 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Утинская НОШ» | | 2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | |  | Замена кровли на школе 609,645, из них МБ-12,193, РБ-597,452 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Новониколаевская ООШ» | | 2020 | | Управление образования администрации Бейского района |  | | Провели ремонт пищеблока- 49,7, из них  РБ-48,7  МБ-1,0 | Установка системы видеонаблюдения и оповещения МБ-598,468 |
| Капитальный ремонт и цифровизация МБОУ «Куйбышевская СОШИ» | | 2019-2020 | | Управление образования администрации Бейского района | Проведен кап.ремонт спортзала на сумму 2531,06, из них ФБ- 2280,24, РБ-225,52, МБ-25,3 | | Отремонтирован класс для работы по проекту цифровая образовательная среда 804,59, в том числе: РБ-788,5  МБ-16,09  Восстановлено горячее водоснабжение в спортзале, приобретен котел- 345,0 из МБ |  |
| Капитальный ремонт МБОУ «Сабинская ООШ» | | 2019 | | Управление образования администрации Бейского района | Проведен кап.ремонт спортзала на сумму 2189,12, из них ФБ- 1972,18, РБ-195,05, МБ-21,89 | |  | Установка окон 442,934, из них РБ-433,885, МБ-9,048 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Бейская СОШИ | | 2020-2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | | Замена кровли- 3512,0  В том числе:  МБ-3512,0 | Ограждение территории на сумму из МБ- 1099,5 |
| Капитальный ремонт здания интерната МБОУ «Бейская СОШИ» | | 2020 | | Управление образования администрации Бейского района |  | | Сделан внутренний ремонт здания -1659,4  В том числе:  МБ- 1659,4 |  |
| Муниципальный проект "Современная школа" Ремонт классов для создания цифрового и гуманитарного профеля "Точка роста":  -МБОУ «Бейская СОШИ»  - МБОУ «Бондаревская СОШ»  -МБОУ «Табатская СОШ»  -МБОУ «Кирбинская СОШ» | | 2020-2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | | Проведен ремонт классов -2603,46, в том числе:  РБ- 2551,36  МБ-52,1  Приобретено оборудование- 965,23,  В том числе:  РБ-945,92  МБ-19,31 |  |
| Муниципальный проект "Современная школа" Ремонт классов для создания цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста":  -МБОУ «Новокурская ООШ»  - МБОУ «Новотроицкая ООШ» | | 2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | |  | Ремонт классов на сумму 4348,15, из них ФБ-3015,72, РБ-1280,0, МБ-52,43 |
| Капитальный ремонт  МБОУ «Новокурская ООШ» | | 2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | |  | Ремонт спортзала на сумму 2486,78, из них ФБ-2412,409, РБ-24,367, МБ-50,0 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко» | | 2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | | Замена окон 110,23  том числе:  РБ-41,19  МБ-69,04 |  |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек» | | 2020-2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | | Проведен ремонт системы отопления-425,7  том числе:  МБ-425,7 | Замена окон 1587,742, из них РБ-1345,7, МБ-242,04  Ремонт туалета-из МБ-393,2 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок» | | 2020 | | Управление образования администрации Бейского района |  | | Замена окон 411,26  том числе:  РБ-398,97  МБ-69,04 | Ремонт туалета из местного бюджета 393,2 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Бейскийдетский сад «Родничок» | | 2020-2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | | Замена окон 645,91  том числе:  РБ-632,99  МБ-12,92 |  |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Бейскийдетский сад «Ромашка» | | 2020-2021 | | Управление образования администрации Бейского района |  | | Замена окон 537,6  том числе:  РБ-526,85  МБ-10,75 | Замена окон 705,002, из них РБ-690,902, МБ-15,002 |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка» | | 2019-2021 | | Управление образования администрации Бейского района | Построен туалет, замена окна. Фактическая сумма затрат 200,0 из МБ | | Оплачена кредиторская задолженность за проделанные работы в 2019 году из МБ-100,0 |  |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко» | | 2019-2021 | | Управление образования администрации Бейского района | Проведен капитальный ремонт кровли на сумму 1600,0 из МБ. | |  |  |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Новотроицкий детский сад «Солнышко» | | 2019 | | Управление образования администрации Бейского района | Фактически расход 3989,0 , в т.ч. РБ-3949,0 , МБ-40,0 | |  |  |
| Капитальный ремонт  МБУ ДО «Бейский центра детского творчества» | | 2023 | | Управление образования администрации Бейского района |  | |  |  |
| Капитальный ремонт объектов АУ ЗДОЛ «Березка» | | 2019-2021 | | Администрация Бейского района | Проведен ремонт клуба и помещения для досуговых мероприятий на сумму 1151,23, их них РБ-1139,6, МБ-11,63 | | Проведен ремонт бани и слива,  продовольственного склада, столовой, частично отремонтированы 2 веранды в спальных корпусах,  построили уличные туалеты на сумму 2041,0, из них РБ-2000,0, МБ- 41,0 | Проведен ремонт веранд и спален, установлена пожарная сигнализация на сумму 1609,8 тыс.руб, из них РБ-1575,0, МБ-34,8 |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | | | | |
| ***КУЛЬТУРА, СПОРТ*** | | | | | | | | | |
| Строительство СДК и сельской библиотеки в д.МалыйМонок | | 2030 | | Администрация Большемонокского сельсовета |  | |  |  |
| Строительство социокультурного центра в д.Уты | | 2030 | | УКМСиТ администрации Бейского района совместно с администрацией Куйбышевского сельсовета |  | |  |  |
| Строительство СДК а.Койбалы | | 2023 | | Администрация Куйбышевского сельсовета совместно с администрацией Бейского района |  | |  |  |
| Строительство СДК а.Шалгинов | | 2030 | | Администрация Куйбышевского сельсовета |  | |  |  |
| Строительство СДК а.Чаптыков | | 2030 | | Администрация Куйбышевского сельсовета |  | |  |  |
| Строительство СДК д.Новониколаевка | | 2022-2023 | | Администрация Новоенисейского сельсовета совместно с администрацией Бейского района |  | |  |  |
| Строительство СДК в д.Буденовка | | 2019 | | Администрация Табатского сельсовета | Фактический расход 20558,0, из них ФБ-15286,0 , РБ-4995,0 , МБ- 277,0 | |  |  |
| Строительство СДК  с.БольшойМонок | | 2023-2024 | | Администрация Большемонокского сельсовета совместно с администрацией Бейского района |  | |  |  |
| Реконструкция СДК д.ВерхКиндирла | | 2025 | | Администрация Бондаревского сельсовета | - | |  |  |
| Реконструкция музея под открытым небом «Усть-Сос» | | 2021-2022 | | Администрация Бейского района | - | | - | - |
| Капитальный ремонт  СДК д.Усть-Киндирла  МБУК «Табатская клубная система» | | 2020 | | Администрация Табатского сельсовета | - | | Замена окон, дверей и внутренняя отделка помещения – 394,8, из них ФБ- 355,7, РБ- 35,2, МБ- 3,9 |  |
| Капитальный ремонт СДК с.Табат  МБУК «Табатская клубная система» | | 2020 | | Администрация Табатского сельсовета |  | | Ремонт крыльца с обустройством пандуса, ремонт и обшивка фасада здания- 2285,8, из них: ФБ-2059,3,  РБ- 203,7, МБ-22,8 |  |
| Капитальный ремонт  МБУК «Бейский РДК» | | 2019-2021 | | УКМСиТ администрации Бейского района | Отремонтирована кровля, установлены коньки, произведен частичный ремонт фасада, заменены окна в малом зале. Фактические затраты 521,5, в т.ч. ФБ- 283,6, РБ-28,0, МБ- 209,9 | | - | Замена окон из местного бюджета на сумму 214,9,  Ремонт крыльца на сумму 865,59, из них ФБ-771,76, РБ- 76,33, МБ-17,5 |
| Капитальный ремонт СДК с.Кирба  МБУК «Кирбинская клубная система» | | 2019, 2021 | | Администрация Кирбинского сельсовета | Спонсорская помощь ООО ВБР (кап.ремонт зрительного зала). Фактические затраты 1955,5 | |  | Ремонт стен, полов, отопительной системы на сумму 2932,9, из них ФБ-2642,29, РБ-261,325, МБ-29,3 |
| Капитальный ремонт  СДК с.Бондарево  МБУК «Бондаревская клубная система» | | 2022 | | Администрация Бондаревского сельсовета |  | |  |  |
| Капитальный ремонт СДК с.Новоенисейка  МБУК «Новоенисейская клубная система» | | 2022-2023 | | Администрация Новоенисейского сельсовета |  | |  |  |
| Капитальный ремонт  СДК д.Дмитриевка  МБУК «Новоенисейская клубная система» | | 2025 | | Администрация Новоенисейского сельсовета |  | |  |  |
| Капитальный ремонт  СДК д.Красный Ключ  МБУК «РДМЦ» | | 2022 | | Администрация Большемонокского сельсовета |  | |  |  |
| Капитальный ремонт  СДК с.Новотроицкое  МБУК «Бейская клубная система» | | 2021-2024 | | Администрация Бейского сельсовета | - | | - | - |
| Капитальный ремонт  СДК в с.Сабинка  МБУК «РДМЦ» | | 2020 | | РДМЦ | - | | Утеплили и отремонтировали фасад здания, заменили окна, отремонтировали крыльцо, сделан теплый туалет- 3052,5, из них: ФБ-2721,4, РБ- 269,1, МБ-62,0 |  |
| Капитальный ремонт СДК в с.Калы  МБУК «РДМЦ» | | 2021 | | РДМЦ |  | |  | Замена окон, полов, дверей, отмостки, утепление и обшивка здания на сумму 2397,73, из них ФБ-2138,25, РБ-211,48, МБ-48,0 |
| Капитальный ремонт СДК в д.Новокурск  МБУК «РДМЦ» | | 2021 | | РДМЦ |  | |  | Ремонт полов, окон, дверей на сумму 567,32, из них ФБ-505,8, РБ-50,02, МБ-11,5 |
| Строительство спортивного стадиона с.БольшойМонок | | 2024-2025 | | Администрация Бейского района |  | |  |  |
| Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Бея | | 2022-2023 | | Администрация Бейского района |  | |  |  |
| Реконструкция стадиона им. Животова в с.Бея | | 2022-2023 | | Администрация Бейского района |  | |  | - |
| Строительство футбольного мини-поля | | 2020-2022 | | УКМСиТ |  | | Проведены частично земляные работы для устройства постилающихся слоев площадки 736,8, из них МБ-736,8 | Приобрели оборудование и строительные материалы для продолжения строительства из местного бюджета на сумму 1406,9 |
| Строительство спортивной площадки ГТО в с.Бея | | 2020 | | УКМСиТ |  | | Подготовлено железобетонное основание под площадку- 1439,4, из них МБ-1439,4  Приобретено оборудование-404,0, из них РБ-400,0, МБ- 4,0 |  |
| Строительство спортивной площадки ГТО в с.Б-Монок | | 2023 | | Большемонокский сельсовет совместно с УКМСиТ |  | |  |  |
| Строительство спортивной площадки ГТО в с.Куйбышево | | 2024 | | Куйбышевский сельсовет с УКМСиТ |  | |  |  |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | | | |
| ***ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО*** | | | | | | | | |
| Строительство очистных сооружений в с.Бея | | 2022-2024 | | Администрация Бейского сельсовета |  | |  |  |
| Строительство водопроводной сети в д.Новониколаевка | | 2029 | | Администрация Новоенисейского сельсовета |  | |  |  |
| Строительство водопроводной сети в с.Бондарево | | 2022-2024 | | Администрация Бондаревского сельсовета |  | |  |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в а.Красный Ключ | | 2021-2022 | | Администрация Большемонокского сельсовета совместно с администрацией Бейского района |  | |  | Обустройство накопительной емкости и прокладка водопровода 480 метров из местного бюджета- 776,8 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Новоенисейка | | 2023-2024 | | Администрация Новоенисейского сельсовета |  | |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Куйбышево | | 2028 | | Администрация Куйбышевского сельсовета |  | |  |  |
| Реконструкция водопроводной сети в д.Буденовка | | 2020-2021 | | Администрация Табатского сельсовета совместно администрацией Бейского района | - | | Сделан капитальный ремонт по улице Буденного (1 этап) – 2083,8, из них: РБ-2063,0, МБ-20,0 | Завершение капитального ремонта по улице Буденного (2 этап), на сумму 2525,0 из них: РБ-2500,0, МБ-25,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Табат | | 2019-2021 | | Администрация Табатского сельсовета | Фактический расход 4471,6 , в т. из РБ-4426,9 , МБ- 44,7 | | - | - |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Новотроицкое | | 2021-2025 | | Администрация Бейского сельсовета |  | |  |  |
| Строительство водозабора и дополнительных водопроводных сетей (веток) в с.Бея | | 2023 | | Администрация Бейского сельсовета |  | |  |  |
| Строительство площадок под размещение твердо-коммунальных отходов по с/с | | 2020 | | Администрация Новоенисейского сельсовета | - | | Построены 9 площадок -1000,0, из них МБ-1000,0 |  |
| Строительство площадок под размещение твердо-коммунальных отходов на территории района | | 2022-2024 | | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | | - | - |
| Приобретение объекта «Котельная» в с.Бея | | 2020 | | МБДОУ детский сад «Родничок» |  | | Приобретена в собственность за счет МБ-478,0 |  |
| Капитальный ремонт объектов ЖКХс.Кирба | | 2021 | | Администрация Кирбинского сельсовета |  | |  | Замена наружного водопровода (250 метров), ремонт насосной станции, замена 2-х котлов и дымовой трубы, ремонт электрооборудования на сумму 5317,36 , из них РБ -5200,0 . МБ- 117,36 |
| Переселение граждан из ветхого жилья в с.Бея | | 2021-2023 | | Бейский сельсовет | - | | - | Приобрели жилье для 16 семей на сумму 21588,0, из них фонд развития- 21372,12, РБ-107,94, МБ-107,94 |
| Благоустройство территории с.Бея | | 2019-2022 | | Бейский сельсовет | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:   * проведены ремонты дворовых территорий;   -частично благоустроен парк «Победы» (укладка тротуарной плитки, проведено частичное ограждение, установили детский игровой комплекс) на сумму 3099,65, из них ФБ-3037,95, РБ- 30,7, МБ- 31,0 | | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:  продолжается благоустройство парка «Победы» укладка тротуарной плитки, частичное ограждение, установка видеонаблюдения), в парке «Молодежный» проведена частичная укладка тротуарной плитки.  на сумму 2724,16, из них: ФБ-2669,37, РБ-26,96, МБ-27,23 | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»: продолжается благоустройство парка «Победы» (укладка тротуарной плитки, частичное ограждение), в парке «Молодежный» (проведена частичная укладка тротуарной плитки).на сумму 2056,76, из них: ФБ-2004,1, РБ-20,24, МБ-32,42 |
| Строительство многоквартирного дома на 21 квартиру в с.Бея | | 2023 | | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района |  | |  |  |
| ***АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ*** | | | | | | | | |
| Строительство здания администрации Большемонокского сельсовета | | 2025 | | Администрация Большемонокского сельсовета |  | |  |  |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | | | |
| ***ОБЪЕКТЫ ИНЫХ СТРУКТУР*** | | | | | | | | |
| Строительство (установка) модуля ветеринарного участка с.Куйбышево | | 2021 | | ГУ РХ «Ветеринарная станция» |  | |  | Установлен модуль ветеринарного участка на сумму 1802,0 |
| Строительство (установка) модуля ветеринарного участка с.Новотроицкое | | 2023 | | ГУ РХ «Ветеринарная станция» |  | |  |  |
| Строительство (установка) модуля ветеринарного участка с.Кирба | | 2023 | | ГУ РХ «Ветеринарная станция» |  | |  |  |
| Строительство биотермических ям на территории Куйбышевского сельсовета | | 2022 | | Администрация Куйбышевского сельсовета совместно с администрацией Бейского района |  | |  |  |
| Строительство волоконно-оптической линии связи на территории Большемонокского сельсовета | | 2022 | | ПАО «Ростелеком» ЛТЦ Бейский район |  | |  |  |
| Сбор дикоросов  (территория Большемонокского сельсовета) | | 2023-2024 | | ИП |  | |  |  |
| Производство хлебобулочных изделий в с.БольшойМонок | | 2025 | | ИП | - | | - |  |
| Туристическая база в стиле казачьих традиций в с.БольшойМонок | | 2022-2024 | | ИП |  | |  |  |
| Расширение производства по переработке продукции сельского хозяйства в с.Бондарево | | 2020-2022 | | ИП | - | | - | Приобретено оборудование по переработки биоотходов на сумму 6450,0, из них субсидий- 3220, собст. средства 3200  Установлена и запущена 1 линия |
| Строительство и организация общественного питания в с.Табат | | 2024-2026 | | ИП |  | |  |  |
| Строительство и организация аптечного пункта в с.Табат | | 2026 | | ИП |  | |  |  |
| Строительство убойного цеха в с.Табат | | 2030 | | ИП |  | |  |  |
| Строительство тепличного хозяйства в с.Табат | | 2027-2030 | | ИП |  | |  |  |
| Строительство мини завода по переработке молока в с.Бея | | 2020-2023 | | ИП |  | | Закончен 1 этап строительства- 400,0, из них собств. средства- 400,0 | - |
| Строительство обогатительной фабрики | 2028-2030 | | | ООО «Восточно-Бейский разрез» | |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений карьерных вод участка Угольной компании «Разрез Майрыхский» | 2020-2021 | | | ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» | |  | Строительство завершено, ведется работа по оформлению документации на ввод в эксплуатацию | Введено в эксплуатацию |
| Строительство углеобогатительного комплекса на базе освоения участков в границах лицензии разреза «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения | До 2030 | | | ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» | |  |  |  |
| Создание объекта обработки, размещения ТКО по Бейскому району | 2020-2030 | | | Администрация Бейского района | |  |  |  |
| Создание железнодорожной и  автодорожной инфраструктуры Бейского  каменноугольного месторождения | До 2027 | | | Бюджет Республики Хакасия, инвестор | |  |  |  |
| Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хоных, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан | До 2024 | | | Бюджет Республики Хакасия, инвестор | |  |  |  |
| Разработка нового угольного участка (Бейское- Западное месторождение) | До 2030 | | | инвестор | |  |  |  |
| Частичная замена опор и замена провода по СИП по населенным пунктам района | 2020-2023 | | | Бейская РЭС | | - | Замена опор в количестве 107 шт. (Буденовка-11, Сабинка-16, Б-Монок-2, Богдановка-18, Табат-12, Новониколаевка-15, Куйбышево-9, Усть-Сос-24) на сумму 1061,0  Заменили провод на СИП (Куйбышево, Бея- 2,85 км.)- 1076,0 | Замена опор в количестве  147 шт ( Бея 12 шт, Усть-киндирла 20 шт, Уты 5 шт, Кр. Ключ 9 шт, Бондарево 2 шт, Богдановка 17 шт, Б. Монок 17 шт, Новониколаевка 32 шт, Сабинка 4 шт,  Новокурск 6 шт. Дмитриевка 2 шт, Шалгинов 9 шт, Чаптыков 1 шт, Куйбышево 10 шт,Кирба 1 шт.) на сумму 1,887,0  Замена неизолированного провода на СИП  протяженностью 2,51 км ( Бея 0.94 км, Кр. Ключ 0,36 км, Новониколаевка 0,86 км, Бондарево 0,35 км,)- 552,0 |

Ежегодно в процессе выполнения мероприятий в план будут внесеныизменения.